导向标识系统规划设计合同

（合同编号：        ）

甲方：淄博南泰房地产开发有限公司

乙方：深圳市尚风标识有限公司

2015年3月

目 录

协议书     …………………………………………………………………2 - 3

合同条款细则

一、项目概况  ………………………………………………………………5

二、服务范围及深度要求……………………………………………………5

三、设计及服务阶段 …………………………………………………………5

四、设计成果及要求  ………………………………………………………6

五、设计费及支付 …………………………………………………………6

六、时间进度及相关要求 …………………………………………………8

七、双方责任…………………………………………………………………9

八、知识产权…………………………………………………………………10

九、不可抗力及停建缓建……………………………………………………10

十、通知  ……………………………………………………………………11

十一、合同附件………………………………………………………………12

协议书

本协议于2015年3月由：淄博南泰房地产开发有限公司（以下简称“甲方” ）为一方和 深圳市尚风标识有限公司（以下简称“乙方” ）为另一方，在中国济南签订。

鉴于：

甲方委托乙方就甲方开发的 淄博名士豪庭 项目提供导向标识系统规划设计（以下简称“设计” ）；

乙方具有所需要的专业技能、人员及技术资源并愿意向甲方提供服务。

兹就以下事项达成本协议：

- 本协议中的措词和用语与下文提及的“合同条款细则”中分别赋予它们的含义相同。

- 甲、乙双方全部合同文件的组成及优先顺序：下列条件应被认为是甲、乙双方全部合同文件的一部分而进行阅读、理解和执行。构成甲、乙双方全部合同文件的这几份文件应互为解释，除非另有规定，在发生分歧时，文件应按以下顺序优先考虑：

- 本协议书

- 合同条款细则

- 甲方应在乙方设计工作开展前提供一切所需文字、图片、数据、设计修改提议等资料，所有文件提交时间不可拖延至设计工期内。甲方提交的资料需建立在甲方内部已统一协商后的、无须反复修改变动的最终结果基础之上。甲方需全力配合乙方以确保乙方工作如期完成。乙方应按照甲、乙双方合同文件的条款积极履行各项规定义务。并按照本合同规定的进度，准时提交包括各类图纸、数据文件、说明及电子文件等资料在内的设计成果。

- 甲方在此同意按甲、乙双方合同文件注明的条件、期限和方式，如期向乙方支付款项，以此作为乙方的报酬。

- 甲方指定      为甲方项目负责人，乙方指定 杨俊峰 为乙方项目负责人，一经确定不得随意更改。如更换本项目之负责人，须提前二周书面以公司名义并法人代表签字通知对方。

- 双方同意如对本合同内之工程有关事项有所争议，将通过友好协商的办法解决；若协商的办法不能解决争议，应由北京市仲裁委员会调解及仲裁，双方必须遵守和执行由此做出的任何仲裁和决定。

- 本合同文件正本一式六份，甲乙双方各持三份，本合同及合同条款自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

甲方：                                                   乙方：

（盖章）                              （盖章）

法定代表人（授权签约人）：             法定代表人（授权签约人）：

（签字）                              （签字）

营业地址：                            营业地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：0755-86580085

传    真：                            传    真： 0755-86580095

日    期：                            日    期：2015年3月25日

合同条款细则

一、项目概况

  - 项目名称：淄博名士豪庭

  - 项目地点：淄博名士豪庭项目

二、服务范围及深度要求

工作范围为如下委托设计范围内的导向标识系统规划设计。

2.1甲方委托乙方设计的范围：

2.1.1本项目除会所室内标识及地下车库之外的导向标识系统设计。

a 具体详见附件1

b设计深度为可生产加工（直到甲方满意）。

三、设计及服务阶段

第一阶段  概念设计阶段

3、工作内容：

- 乙方根据甲方提供的济南名辉豪庭概念方案进行深化延展设计，及施工图设计，

- 在此阶段乙方将解决信息的手法和方式，并就区内所有于工作范围中之标识设计以文字不定时的提交给甲方设计部审核与沟通。

- 乙方将根据甲方的修改意见，提供最终深化及施工方案。

- 甲方负责人需在最终设计成果打印稿上签字认可。就此，本项目乙方工作完结。

四、设计成果及要求

4、 设计成果：

概念设计阶段设计成果：

主要内容有基础视觉系统规范、标识系统形式规范、标识系统点位规范、等

- A3设计成果图册

- 含所有设计文件（图）的计算机光盘	

五、设计费及支付

5.1设计费按照以下方式计算：

设计费总计人民币 56000元整。本合同产生的有关税项将由乙方负责。

5.2上述设计费中已包括：设计费、通讯费、印刷/复印费、寄送有关图纸至甲方公司所在地的费用、提供电子文本的费用等。甲方如在合同范围的打印份数之外要求加印文本，应另行向乙方支付工本费。

5.3如设计范围或设计内容有变更，双方应另行就增加或减少的设计费进行协商并签定补充协议。甲方减少设计内容或范围的意愿，仅限制在第二阶段开展前提出，也就是可行性方案设计阶段前提出。如工作已进行到本项目第二阶段，乙方有权不减少或不退还甲方减少项目的设计费用；如甲方在本合同约定的设计范围之外，增加乙方的工作范围、工作内容，甲方需要额外支付乙方费用，做为乙方的工作酬劳。

5.4如甲方认为乙方提交的设计成果中所体现的理念与甲方的理念要求、项目定位不符，且经乙方修改后仍不能达到甲方要求的，甲方有权单方面通知乙方解除本合同。但仅限甲方在第二阶段开展前提出，也就是可行性方案设计阶段前提出。如工作已进行到本项目第二阶段，也应视乙方已按照合同要求完全履行了责任，仍应按照合同约定的付款额全额支付设计费。如乙方按照甲方指示已经完成的工作成果，甲方在不使用的前提下，仍应视乙方已按照合同要求完全履行了责任，应按照合同约定的付款额全额支付设计费。

5.5设计费后续约定：如果本项目后期标识制作、安装工程由乙方承担，将在本项目标识制作、安装合同中扣除本设计费的50%，既人民币贰万捌仟元整。

5.6设计费的支付

5.6.1甲方将按照如下进度向乙方支付设计费：

| 序号 | 付款进度/与设计成果提交进度紧密联系 | 付款比例 | 付款额 | 付款时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 30% | ¥ | 合同生效并收到乙方正式发票后10个工作日内 |  |
| 2 | 完成深化及施工方案全部 | 40% | ¥ | 甲方收到经确认的乙方正式设计成果并收到乙方正式发票后10个工作日内 |  |
| 3 | 全部提交及签字确认 | 30% | ¥ | 甲方收到经确认的乙方正式设计成果并收到乙方正式发票后10个工作日内 |  |

收款单位资讯：

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳西丽支行

开户名称：深圳市尚风标识有限公司

账号： 44201622600052518079

5.6.2甲方向乙方支付每期设计费的前提为乙方已向甲方提交当期设计成果，且经甲方确认无误。

5.7乙方应在甲方支付各期款项之前或同时，向甲方出具发票。如因乙方不能及时提供发票，甲方有权暂停付款。

5.8如乙方委托其他单位代为收款的，应向甲方出具书面的委托收款通知书，并征得甲方同意，因此而导致甲方付款延误的，甲方不承担逾期付款的违约责任。

5.10甲方在各阶段设计方案上签字视为各阶段验收合格。在每一设计阶段过程中如乙方在提交方案两星期后，甲方还未能作出书面批核，乙方将与甲方商讨按已完成工作量向甲方收取此阶段设计费用。

六、时间进度及相关要求

6.1乙方提交的设计成果，包括相关设计文件、图纸、说明书等。

6.2乙方每完成一个阶段的工作成果并提交给甲方后，甲方应在 5个工作日     内提出相应修改意见，乙方应尽量满足甲方修改要求；在甲方对乙方下一阶段的设计工作做出明确指示后，乙方方可开始下一阶段工作。

6.3乙方的设计成果经甲方确认无误后，乙方应于 3个工作日内按照6.1要求的份数、形式等将设计成果正式提交给甲方。

6.5乙方的设计工作应充分考虑甲方实施该项设计需要的成本。甲方应配合乙方的设计工作，就未来施工成本控制及时及早的提出修改意见。

6.6如因乙方设计原因导致甲方不能通过有关政府部门的审核，则乙方应按照要求进行修改直至通过政府部门的审核。

七、双方责任

7.1甲方责任

7.1.1甲方应按照合同约定向乙方提交设计所需的文件、尺寸数据和资料，且甲方对资料的真实性负责。

7.1.2如因甲方原因导致乙方无法在规定的时间内提交设计成果，甲方应相应延长提交工作成果的时间。

7.1.3如甲方要求乙方在本合同约定时间前提交设计成果，应提前告知乙方并与乙方协商支付适当的赶工费。

7.1.4甲方应为乙方派往施工现场处理有关设计问题的工作人员，提供工作和生活方面的便利。

7.1.5甲方应在乙方完成每一阶段设计成果并提交甲方后，按照本合同约定的时间提出甲方内部协商统一后的最终意见。

7.1.6甲方应按照本合同约定向乙方支付设计费及其他费用。

7.1.7未经乙方书面确认，甲方不得擅自改变本合同约定的设计范围和内容。

7.2乙方责任

7.2.1乙方必须遵照国家颁布的有关规范、规定进行设计，并应使设计服从甲方对本项目的总体构思；在设计过程中必须加强与甲方和其他相关设计顾问的沟通和协调。

7.2.2乙方为专业标牌、标识系统设计公司，应对本合同规定的项目做符合实际情况的专业性的设计。各阶段设计文件经甲方审核后，乙方应负责在约定工作范围内的必要修改工作，以满足甲方的修改意见。

7.2.3本合同履行中及履行完毕后，乙方均对甲方提供的文件资料负有保密的义务。

7.2.4未经甲方书面确认，乙方不得擅自改变本合同约定的设计范围和内容。

7.2.5乙方向甲方提交设计成果后，应按照甲方意见对设计文件进行调整和修改，并满足甲方修改意见，且根据甲方的指示进行下一步的设计工作。

7.3 违约责任

7.3.1如甲方未能及时提供设计所需的相关文件资料的，乙方的设计周期相应后延且不承担违约责任。

7.3.2如甲方未能按照合同约定及时支付设计费，乙方有权停止下一阶段的设计工作，且甲方应按照逾期付款金额的日万分之二支付违约金。

7.3.3如乙方不能按要求及时提交设计成果，则每逾期一天，应按照当期应付设计费金额的日万分之二向甲方支付违约金。

7.3.4如乙方未经甲方同意，将本合同中的全部或部分权利、义务转让给第三方，甲方有权解除合同，乙方应补偿甲方因此所造成的经济损失，赔偿额度仲裁解决。

7.3.5如乙方泄露甲方相关文件资料、或设计成果的，乙方应按照本合同设计费总额的 10 %向甲方支付违约金。

7.3.6一方存在其他严重违约行为的，另一方有权书面通知对方解除合同，并要求对方赔偿因此给已方造成的损失。

八、知识产权

8.1乙方保证其向甲方提交的设计成果的组成部分或全部不会侵犯他人的合法权益。否则，甲方有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

8.2如甲方的知识产权遭到他人侵犯的，乙方应协助甲方维护其合法权益。

8.3如甲方将设计成果应用后继续申请专利等其他权利的，乙方应予以配合。

九、不可抗力及停建缓建

9.1如因地震、水灾、火灾、台风、战争、政府命令等不可抗力导致本合同全部或部分条款无法履行的，双方互不承担违约责任，但遭遇不可抗力的一方应及时通知对方，并出具有关部门的证明文件。

十、通知

10.1甲乙双方在履行本合同过程中，所有事项的通知、确认、及合同的修改均应采取书面形式（邮政特快专递），并加盖公司印章或由负责人签字，特快专递按本合同约定地址发出后 3  日，一方有权视为对方已经收到。特殊情况下，为了沟通的快捷，双方可临时采用传真和电子邮件的方式，但事后必须在 24   小时内将盖章/签字的原件以特快专递的形式发给对方。

10.2除本合同中已有约定的回复期限外，一方对另一方要求确认或回复的函件，必须在收到之日起 3 日内予以回复或确认，否则发出函件一方有权认为对方已经采纳或接受了己方的意见。

10.3甲乙双方的通讯地址和电话、传真、电子信箱，如发生任何变化，当事一方应及时通知对方，否则由此产生的一切后果，由变更一方自行承担。

十一 合同附件

附件1导视系统设计范围：

标识规范系统规划

1.标识规范

1.1.视觉核心形式规范

1.1.1.标志图形及字体组合规范

1.1.2.应用文字字体及板式规范

1.2.色彩管理系统规范

1.2.1.核心图形专用色规范

1.2.2.功能应用色彩管理规范

1.3.符号管理系统规范

1.3.1.公共信息国际标准符号系统管理规范

1.3.2.个性化图形符号系统应用规范

1.4.标识与建筑，环境视觉关系分析

1.5.标识形式规范

1.5.1.标识形式分级规范

2.导引功能分析

2.1.车流、人流动线分析

2.2.区域功能级次分析

2.3.人流重要节点分析

室外标识实施体系

1.形象标识

1.1.户外立式形象标识

2.户外总平面图导视标识

3.户外指示标识系统

3.1户外各区域导视标识

3.2户外各入口指引标识

4.户外车行交通导视系统

4.1车行道路入口标识

4.2车行导视标识

4.3地下停车场入口标识

5.户外警示标识

5.1户外警示标识

5.2户外友情提示标识

楼宇标识牌

- 首层大堂信息布告栏

- 户门门牌

- 步行梯楼层牌

- 电梯层牌

- 信报箱

- 消防栓

- 设备用房门牌

- 玻璃门窗醒示性装饰带

环境景观、指示类标识

- 总平面图标识

- 多项指示标识

- 停车场指示标识

- 景观名称标识

- 小区公共设备使用须知牌

- 各类警示牌

- 各类提示牌

- 公告栏

商业街区标识

- 商业街分布图标识

- 商业店铺水牌

- 各类指示牌

- 各类标示牌

附件2 甲方提供给出资料图纸交接双方签字单

甲方提供的基础资料图纸交接双方签字单

| 序号 | 图纸名称 | 份数 | 资料类型 | 甲方交接人 | 乙方接收人 | 交接日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

附件3：乙方设计项目小组架构表

乙方设计组织架构表

设计总负责人:        职务:        联系电话:          手机：

主任设计师:        职务:      　联系电话:          手机：

主任设计师:             职务:      　联系电话:          手机：

设计师:              职务:        联系电话:          手机：

设计师:                 职务:        联系电话:          手机：

设计师:                 职务:        联系电话:          手机：

项目经理:               职务:        联系电话:          手机：

职责说明：1.设计总负责人：为主创设计师。负责调配设计力量,协调内外关系,做好内外设计衔接工作,确保完成设计合同中的各项要求;

2.主任设计师：对设计全面负责处理和协调所有专业技术上问题

3.项目经理：负责对外联系，代表公司对外负责;